**Minuta de Reunión**

|  | | **Reunión** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | | **Autor** | | |
| R-03 | 1.3 | Tercera reunión Proyecto | | | Victor Reyes | | |
| **Fecha** | | **Ubicación** | | **Proyecto** | | | |
| 26/08/2024 | | Duoc UC | | RescateSoft | | | |
| **Nombre** | | | **e-mail** | | |
| Luiz Valenzuela | | | lur.valenzuela@duocuc.cl | | |
| Victor Reyes | | | vi.reyesp@duocuc.cl | | |
| Felipe Vega | | | fel.vegag@duouc.cl | | |
|  | | |  | | |
| **Temas Tratados** | | | | | | | |
| Se resolvieron las siguientes dudas:  1- Es factible tener 2 full stack y 1 jefe de proyecto si no se debe definir de otra manera.  2- APT FASE 1 DOCUMENTO: Punto 6 que nos dará el alcance de las evidencias, también con el punto 7 y el punto 8.  3- Definición tablero JIRA (ROADMAP) Y si podemos ocupar Figma para mockups (Si debe ser funcional o prototipo).  4- Dudas Acta de constitución: a que se refiere con entregables, requisitos de aprobación del proyecto, aprobaciones y control de cambios. | | | | | | | |
| **Acuerdos** | | | | | | |
| Según lo conversado en reunión se concluye lo siguiente:   * No hay limitaciones, pueden ser 5 y/o 6 personas. * Tiene que ser toda la fase 1 de documentos. * Podemos ocupar jira y figma * todas las aprobaciones como los informes, los roadmap, marcha blanca y todo de las fases, los entregables deben ser todos los documentos, se debe llegar con 7 minutas | | | | | | |

Gestión de Proyectos

|  | **Compromisos**  (Los Compromisos de la reunión para la semana) | |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de alumno** | **Compromiso o tarea** | **Fecha de entrega** | **Estado**  **(cumplido/no cumplido)** |
| Luis Valenzuela | Documento caso extendido, documento mockups, informe ERS, APT122\_AutoevaluaciónCompetenciasFase1, DiarioReflexiónFase1, AutoevaluacionFase1, APT122\_FormativaFase1, GuiaEstudiante\_Fase1\_Definición Proyecto APT. | 2/09/2024 | No cumplido |
| Victor Reyes | RoadMap, planilla sprint backlog, planilla product backlog, planilla historias de usuario, APT122\_AutoevaluaciónCompetenciasFase1, DiarioReflexiónFase1, AutoevaluacionFase1, APT122\_FormativaFase1, GuiaEstudiante\_Fase1\_Definición Proyecto APT. | 2/09/2024 | No cumplido |
| Felipe Vega | Acta de constitución, documento mockup, planilla product backlog, APT122\_AutoevaluaciónCompetenciasFase1, DiarioReflexiónFase1, AutoevaluacionFase1, APT122\_FormativaFase1, GuiaEstudiante\_Fase1\_Definición Proyecto APT. | 2/09/2024 | No cumplido |

Gestión de Proyectos