**Minuta de Reunión**

|  | | **Reunión** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | | **Autor** | | |
| R-04 | 1.4 | Cuarta reunión Proyecto | | | Felipe Vega | | |
| **Fecha** | | **Ubicación** | | **Proyecto** | | | |
| 27/08/2024 | | Duoc UC | | RescateSoft | | | |
| **Nombre** | | | **e-mail** | | |
| Luiz Valenzuela | | | lur.valenzuela@duocuc.cl | | |
| Victor Reyes | | | vi.reyesp@duocuc.cl | | |
| Felipe Vega | | | fel.vegag@duouc.cl | | |
|  | | |  | | |
| **Temas Tratados** | | | | | | | |
| Avance de documentación. | | | | | | | |
| **Acuerdos** | | | | | | |
| Según lo conversado en reunión se concluye lo siguiente:   * Avance en el diseño del mockup mediante FIgma. * Creación de diagrama de casos de uso y avance en documento Caso Uso Extendido. * Avance de Informe ERS y Acta de constitución. * Se crea el proyecto en Jira para el Sprint Backlog, Product Backlog y Historias Usuario. * Finalización del documento Definicion Proyecto APT Fase1 RescateSoft. | | | | | | |

Gestión de Proyectos

|  | **Compromisos**  (Los Compromisos de la reunión para la semana) | |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de alumno** | **Compromiso o tarea** | **Fecha de entrega** | **Estado**  **(cumplido/no cumplido)** |
| Luis Valenzuela | Documento caso extendido, documento mockups, informe ERS, APT122\_AutoevaluaciónCompetenciasFase1, DiarioReflexiónFase1, AutoevaluacionFase1, APT122\_FormativaFase1, GuiaEstudiante\_Fase1\_Definición Proyecto APT. | 02/09/2024 | No cumplido |
| Victor Reyes | RoadMap, planilla sprint backlog, planilla product backlog, planilla historias de usuario, APT122\_AutoevaluaciónCompetenciasFase1, DiarioReflexiónFase1, AutoevaluacionFase1, APT122\_FormativaFase1, GuiaEstudiante\_Fase1\_Definición Proyecto APT. | 02/09/2024 | No cumplido |
| Felipe Vega | Acta de constitución, documento mockup, planilla product backlog, APT122\_AutoevaluaciónCompetenciasFase1, DiarioReflexiónFase1, AutoevaluacionFase1, APT122\_FormativaFase1, GuiaEstudiante\_Fase1\_Definición Proyecto APT. | 02/09/2024 | No cumplido |

Gestión de Proyectos