**Minuta de Reunión**

|  | | **Reunión** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | | **Autor** | | |
| R-05 | 1.5 | Quinta reunión Proyecto | | | Luis Valenzuela | | |
| **Fecha** | | **Ubicación** | | **Proyecto** | | | |
| 28/08/2024 | | Duoc UC | | RescateSoft | | | |
| **Nombre** | | | **e-mail** | | |
| Luiz Valenzuela | | | lur.valenzuela@duocuc.cl | | |
| Victor Reyes | | | vi.reyesp@duocuc.cl | | |
| Felipe Vega | | | fel.vegag@duouc.cl | | |
|  | | |  | | |
| **Temas Tratados** | | | | | | | |
| Avance y modificación de documentación. | | | | | | | |
| **Acuerdos** | | | | | | |
| Según lo conversado en reunión se concluye lo siguiente:   * Progreso en el diseño del mockup utilizando Figma. * Actualización del diagrama de casos de uso y desarrollo adicional del documento de Caso de Uso Extendido. * Revisión y mejora del Informe ERS y el Acta de Constitución. * Avance en la gestión de Jira para el Sprint Backlog, Product Backlog y las Historias de Usuario. | | | | | | |

Gestión de Proyectos

|  | **Compromisos**  (Los Compromisos de la reunión para la semana) | |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de alumno** | **Compromiso o tarea** | **Fecha de entrega** | **Estado**  **(cumplido/no cumplido)** |
| Luis Valenzuela | Documento caso extendido, documento mockups, informe ERS, APT122\_AutoevaluaciónCompetenciasFase1, DiarioReflexiónFase1, AutoevaluacionFase1, APT122\_FormativaFase1, GuiaEstudiante\_Fase1\_Definición Proyecto APT. | 02/09/2024 | No cumplido |
| Victor Reyes | RoadMap, planilla sprint backlog, planilla product backlog, planilla historias de usuario, APT122\_AutoevaluaciónCompetenciasFase1, DiarioReflexiónFase1, AutoevaluacionFase1, APT122\_FormativaFase1, GuiaEstudiante\_Fase1\_Definición Proyecto APT. | 02/09/2024 | No cumplido |
| Felipe Vega | Acta de constitución, documento mockup, planilla product backlog, APT122\_AutoevaluaciónCompetenciasFase1, DiarioReflexiónFase1, AutoevaluacionFase1, APT122\_FormativaFase1, GuiaEstudiante\_Fase1\_Definición Proyecto APT. | 02/09/2024 | No cumplido |

Gestión de Proyectos