Minuta de Reunión

| **Reunión** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | **Autor** |
| R-2.3 | 2.3 | Tercera reunión del Proyecto de la fase 2 | | Luis Valenzuela |
| **Fecha** | | **Ubicación** | **Proyecto** | |
| 17/09/2024 | | Duoc UC. | RescateSoft | |

| **Participantes** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombres** | **Empresa** | **e-mail** |
|  |  |  |
| Luis Valenzuela  Victor Reyes  Felipe Vega | 6.5 Labs | [lur.valenzuela@duocuc.cl](mailto:lur.valenzuela@duocuc.cl)  [vi.reyesp@duocuc.cl](mailto:vi.reyesp@duocuc.cl)  fel.vegag@duouc.cl |
|  |  |  |
|  |  |  |

| **Temas Tratados** |
| --- |
| 1. Avance en la elaboración de los documentos de la fase 2. 2. Inicio de la creación de los diagramas 4+1 como parte del desarrollo del software:  * Diagrama de Clases * Diagrama de Componentes * Diagrama de Despliegue * Diagrama de Actividades * Diagrama de Secuencia |

| **Detalle Reunión** |
| --- |
| Durante la reunión, se discutió el avance tanto en la documentación como en el desarrollo del software. Se comenzó a trabajar en los diagramas correspondientes a la arquitectura 4+1, los cuales ayudarán a definir los componentes clave del sistema. Asimismo, se decidió ajustar el sprint actual, identificando que algunas tareas se encuentran en progreso y necesitan un seguimiento continuo para asegurar su cumplimiento dentro de los plazos establecidos. |

| **Acuerdos** | |
| --- | --- |
| **Tema** | **Acuerdo** |
| Elaboración de Diagramas 4+1 | Continuar con la creación y revisión de los diagramas, asegurando que estén alineados con la arquitectura del sistema. |
| Reajuste del Sprint | Realizar un reajuste del sprint actual para adaptarlo a las nuevas tareas identificadas en el avance del software. |
| Seguimiento de tareas en progreso | Monitorear de cerca las tareas que están en progreso, priorizando aquellas que son críticas para el cumplimiento del sprint. |

| **Compromisos** | | |
| --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Fecha** | **Responsable** |
| Realización de los Diagramas 4+1 | 23/09/2024 | Luis Valenzuela |
| Reajuste del cronograma del sprint actual | 23/09/2024 | Victor Reyes |
| Seguimiento y revisión de tareas en progreso | 23/09/2024 | Felipe Vega |

| **Observaciones** |
| --- |
| 1. Se sugirió realizar una revisión más detallada de los diagramas una vez completados, para asegurar que cumplan con los estándares de la arquitectura del sistema. 2. Es necesario reforzar la comunicación entre los responsables del software y la documentación, para evitar desalineaciones en las próximas entregas. |