Minuta de Reunión

| **Reunión** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | **Autor** |
| R-2.4 | 2.4 | Cuarta reunión del Proyecto de la fase 2 | | Victor Reyes |
| **Fecha** | | **Ubicación** | **Proyecto** | |
| 23/09/2024 | | Duoc UC. | RescateSoft | |

| **Participantes** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Empresa** | **e-mail** |
|  |  |  |
| Luis Valenzuela  Victor Reyes  Felipe Vega | 6.5 Labs | [lur.valenzuela@duocuc.cl](mailto:lur.valenzuela@duocuc.cl)  [vi.reyesp@duocuc.cl](mailto:vi.reyesp@duocuc.cl)  fel.vegag@duouc.cl |
|  |  |  |
|  |  |  |

| **Temas Tratados** |
| --- |
| 1. Finalización del Diccionario de Datos y avance de los documentos de la fase 2. 2. Resolución de dudas sobre los siguientes aspectos:    * **Documento de Arquitectura del Sistema (DAS)**: Diagramas a realizar:      1. Diagrama de Clases.      2. Diagrama de Componentes y Conectores.      3. Diagramas de Actividad.      4. Diagrama de Despliegue.      5. Diagrama de Secuencia.    * **Desarrollo del Proyecto APT Fase 2**:      1. Preguntas sobre actividades ajustadas o eliminadas.      2. Actividades que aún no han iniciado o se encuentran retrasadas.    * **Diccionario de Datos**:      1. Dudas sobre la cantidad de tablas necesarias.    * **Documentos en Drive**:      1. Preguntas sobre el Plan de Calidad y el Plan de Gestión de Riesgos, subidos al Drive por **Fabián Enrique Saldaño Pérez** (Product Owner) |

| **Detalle Reunión** |
| --- |
| En esta reunión se discutió el progreso de la documentación, destacando la finalización del Diccionario de Datos y la necesidad de avanzar con la elaboración de los diagramas del Documento de Arquitectura del Sistema (DAS). Se resolvieron dudas sobre las actividades que no han iniciado o que presentan retrasos, y se acordaron los pasos a seguir para garantizar el cumplimiento de los plazos. Además, se resolvieron dudas sobre documentos adicionales subidos por el **Fabián Enrique Saldaño Pérez** (Product Owner), como el Plan de Calidad y el Plan de Gestión de Riesgos. |

| **Acuerdos** | |
| --- | --- |
| **Tema** | **Acuerdo** |
| Diagramas del Documento de Arquitectura | Iniciar la creación de los diagramas de Clases, Componentes y Despliegue, asegurando su correcta implementación en la arquitectura. |
| Diccionario de Datos | Definir claramente la estructura del Diccionario de Datos, incluyendo la cantidad de tablas necesarias. |

| **Compromisos** | | |
| --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Fecha** | **Responsable** |
| Avance de los diagramas del DAS | 25/09/2024 | Luis Valenzuela |
| Revisión y ajuste de actividades | 25/09/2024 | Victor Reyes |
| Definir la estructura del Diccionario de Datos | 25/09/2024 | Felipe Vega |

| **Observaciones** |
| --- |
| 1. Se recomienda mantener un seguimiento constante de las actividades en curso para evitar nuevos retrasos en las entregas. 2. Revisar los documentos adicionales subidos al Drive para garantizar que estén alineados con los requerimientos del proyecto. |