Minuta de Reunión

| **Reunión** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | **Autor** |
| R-2.6 | 2.6 | Sexta reunión del Proyecto de la fase 2 | | Victor Reyes |
| **Fecha** | | **Ubicación** | **Proyecto** | |
| 30/09/2024 | | Duoc UC. | RescateSoft | |

| **Participantes** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Empresa** | **e-mail** |
|  |  |  |
| Luis Valenzuela  Victor Reyes  Felipe Vega | 6.5 Labs | [lur.valenzuela@duocuc.cl](mailto:lur.valenzuela@duocuc.cl)  [vi.reyesp@duocuc.cl](mailto:vi.reyesp@duocuc.cl)  fel.vegag@duouc.cl |
|  |  |  |
|  |  |  |

| **Temas Tratados** |
| --- |
| Se resolvieron las dudas con **Fabián Enrique Saldaño Pérez** (Product Owner) sobre los diagramas y los demás documentos para ver si estaba todo correcto. También se habló de cómo sería el formato de presentación el día 14/10/2024 |

| **Detalle Reunión** |
| --- |
| En esta reunión, se aclararon las dudas respecto a los diagramas y demás documentos junto con Fabián Enrique Saldaño Pérez (Product Owner) para asegurar que cumplen con los estándares requeridos. Además, se definió el enfoque y formato que se utilizará en la presentación del proyecto programada para el 14/10/2024. |

| **Acuerdos** | |
| --- | --- |
| **Tema** | **Acuerdo** |
| Verificación de documentos | Asegurar que todos los diagramas y documentos revisados estén alineados con las expectativas y que se ajustan según las recomendaciones del PO |
| Desarrollo de software | Avanzar en el desarrollo de RescateSoft |
| Preparación para la presentación | Definir y preparar el formato de presentación con base en las pautas discutidas para la fecha del 14/10/2024 |

| **Compromisos** | | |
| --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Fecha** | **Responsable** |
| Ajustar y validar los documentos revisados, avance desarrollo de módulo designado | 04/10/2024 | Felipe Vega |
| Avance de módulo designado, revisión de documentación | 04/10/2024 | Luis Valenzuela |
| Avance de módulo designado, revisión de documentación | 04/10/2024 | Victor Reyes |

| **Observaciones** |
| --- |
| Es importante realizar un seguimiento de los ajustes realizados en los documentos y coordinar una reunión final de revisión antes de la presentación del proyecto para asegurar que todo esté en orden. |