**Minuta de Reunión**

| **Reunión** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | **Autor** |
| R-3.7 | 3.7 | Octava reunión del Proyecto de la fase 3 | | Felipe Vega |
| **Fecha** | | **Ubicación** | **Proyecto** | |
| 02/12/2024 | | Duoc UC. | RescateSoft | |

| **Participantes** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Empresa** | **e-mail** |
|  |  |  |
| Luis Valenzuela  Víctor Reyes  Felipe Vega | 6.5 Labs | [lur.valenzuela@duocuc.cl](mailto:lur.valenzuela@duocuc.cl)  [vi.reyesp@duocuc.cl](mailto:vi.reyesp@duocuc.cl)  fel.vegag@duouc.cl |
|  |  |  |
|  |  |  |

| **Temas Tratados** |
| --- |
| * Revisión del progreso en los planes de prueba para evaluar la funcionalidad del sistema. * Avances realizados en la elaboración de la documentación grupal pendiente, como el manual de usuario y el plan de pruebas. * Identificación de ajustes finales requeridos en los documentos y planes de prueba para asegurar su calidad antes de la entrega. |

| **Detalle Reunión** |
| --- |
| Durante esta sesión, el equipo discutió los avances logrados en los planes de prueba, enfocándose en validar el desempeño y la integridad del sistema en diferentes escenarios. Asimismo, se revisó el progreso en la documentación grupal, resaltando la importancia de cumplir con los estándares establecidos para la Fase 3.  Además, se identificaron aspectos por mejorar en el contenido del manual de usuario y los planes de pruebas. Los integrantes acordaron realizar revisiones detalladas para garantizar la claridad y funcionalidad de los documentos, alineados con los objetivos del proyecto |

| **Acuerdos** | |
| --- | --- |
| **Tema** | **Acuerdo** |
| Planes de prueba | Continuar desarrollando los planes de prueba restantes y documentar sus resultados. |
| Manual de usuario | Revisar y completar el manual de usuario, asegurando su alineación con las funcionalidades. |
| Documentación grupal | Realizar revisiones finales para que los documentos cumplan con los estándares establecidos. |

| **Compromisos** | | |
| --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Fecha** | **Responsable** |
| Finalizar casos pendientes de prueba | 04/12/2024 | Felipe Vega |
| Completar la versión final del manual | 04/12/2024 | Luis Valenzuela |
| Validar consistencia en los documentos | 04/12/2024 | Víctor Reyes |

| **Observaciones** |
| --- |
| El equipo continúa trabajando en línea con el cronograma establecido, mostrando avances significativos en los planes de prueba y la documentación. Se destacó la importancia de realizar ajustes finales en los documentos para asegurar su calidad y cumplir con los plazos establecidos. |