**Minuta de Reunión**

| **Reunión** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | **Autor** |
| R-3.8 | 3.8 | Novena reunión del Proyecto de la fase 3 | | Felipe Vega |
| **Fecha** | | **Ubicación** | **Proyecto** | |
| 04/12/2024 | | Duoc UC. | RescateSoft | |

| **Participantes** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Empresa** | **e-mail** |
|  |  |  |
| Luis Valenzuela  Víctor Reyes  Felipe Vega | 6.5 Labs | [lur.valenzuela@duocuc.cl](mailto:lur.valenzuela@duocuc.cl)  [vi.reyesp@duocuc.cl](mailto:vi.reyesp@duocuc.cl)  fel.vegag@duouc.cl |
|  |  |  |
|  |  |  |

| **Temas Tratados** |
| --- |
| * Finalización del plan de pruebas, abarcando todos los escenarios previstos. * Continuación con la elaboración y ajuste de la documentación grupal: manual de usuario, informe final y demás documentos. * Planificación de la validación general de los entregables del proyecto. |

| **Detalle Reunión** |
| --- |
| Durante esta sesión se logró completar exitosamente el plan de pruebas del sistema, incluyendo la validación de todos los casos de uso definidos y asegurando la funcionalidad completa de los módulos implementados.  El equipo también avanzó en la creación y corrección de la documentación grupal pendiente, enfocándose en asegurar que cumpla con los estándares de calidad establecidos para la entrega de la fase 3. Se discutieron plazos específicos para la finalización del manual de usuario y el informe final del proyecto.  Además, se definió un cronograma para la validación de los entregables, a fin de garantizar que todo esté alineado con los objetivos del proyecto antes de la presentación final. |

| **Acuerdos** | |
| --- | --- |
| **Tema** | **Acuerdo** |
| Plan de pruebas | Documentar los resultados finales del plan de pruebas y su impacto. |
| Manual de usuario | Completar el contenido y realizar las revisiones finales. |
| Documentación general | Validar y ajustar los documentos restantes según los estándares. |

| **Compromisos** | | |
| --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Fecha** | **Responsable** |
| Consolidar resultados del plan de pruebas | 06/12/2024 | Felipe Vega |
| Finalizar la revisión del manual de usuario | 06/12/2024 | Luis Valenzuela |
| Validar consistencia en la documentación general | 06/12/2024 | Víctor Reyes |

| **Observaciones** |
| --- |
| El equipo continúa cumpliendo con el cronograma establecido, logrando completar etapas clave como el plan de pruebas. Se destacó la importancia de entregar una documentación consistente y alineada con los objetivos del proyecto, garantizando una presentación final de calidad. |