**Minuta de Reunión**

| **Reunión** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | **Autor** |
| R-3.0 | 3.0 | Primera reunión del Proyecto de la fase 3 | | Felipe Vega |
| **Fecha** | | **Ubicación** | **Proyecto** | |
| 18/11/2024 | | Duoc UC. | RescateSoft | |

| **Participantes** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Empresa** | **e-mail** |
|  |  |  |
| Luis Valenzuela  Víctor Reyes  Felipe Vega | 6.5 Labs | [lur.valenzuela@duocuc.cl](mailto:lur.valenzuela@duocuc.cl)  [vi.reyesp@duocuc.cl](mailto:vi.reyesp@duocuc.cl)  fel.vegag@duouc.cl |
|  |  |  |
|  |  |  |

| **Temas Tratados** |
| --- |
| 1. Presentación de los avances realizados en la Fase 2.2. 2. Feedback recibido por parte de Fabian sobre puntos críticos a mejorar en documentación y desarrollo. 3. Planificación de los ajustes necesarios y prioridades de avance. |

| **Detalle Reunión** |
| --- |
| Se discutió el feedback recibido durante la evaluación de la Fase 2.2. El profesor Fabian sugirió mejoras en los aspectos relacionados con la minería de datos, funcionalidad del sistema y gestión de usuarios. En base a esto, se estableció un plan para implementar las sugerencias y realizar los ajustes necesarios en el proyecto. |

| **Acuerdos** | |
| --- | --- |
| **Tema** | **Acuerdo** |
| Optimización y mejora de minería de datos | Implementar ajustes en los algoritmos y visualización del módulo “proyecciones” |
| Diseño y funcionalidad del sistema | Revisar la experiencia de usuario y asegurar que todas las funciones básicas sean intuitivas y eficientes. |
| Modulo de usuarios | Completar el desarrollo del módulo para la gestión de permisos y roles de usuario. |

| **Compromisos** | | |
| --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Fecha** | **Responsable** |
| Optimizar proceso de minería de datos | 20/11/2024 | Felipe Vega |
| Mejorar diseño de interfaz | 20/11/2024 | Luis Valenzuela |
| Completar el módulo de usuarios | 20/11/2024 | Víctor Reyes |

| **Observaciones** |
| --- |
| El equipo está comprometido a implementar las mejoras y cumplir con los plazos establecidos para asegurar el avance efectivo del proyecto. |