**Minuta de Reunión**

| **Reunión** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | **Autor** |
| R-3.1 | 3.1 | Segunda reunión del Proyecto de la fase 3 | | Luis Valenzuela |
| **Fecha** | | **Ubicación** | **Proyecto** | |
| 20/11/2024 | | Duoc UC. | RescateSoft | |

| **Participantes** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Empresa** | **e-mail** |
|  |  |  |
| Luis Valenzuela  Víctor Reyes  Felipe Vega | 6.5 Labs | [lur.valenzuela@duocuc.cl](mailto:lur.valenzuela@duocuc.cl)  [vi.reyesp@duocuc.cl](mailto:vi.reyesp@duocuc.cl)  fel.vegag@duouc.cl |
|  |  |  |
|  |  |  |

| **Temas Tratados** |
| --- |
| * Revisión de los avances realizados en los ajustes de minería de datos, diseño de interfaz y módulo de usuarios. * Validación de las soluciones implementadas para el feedback recibido. * Identificación de pendientes y establecimiento de nuevas tareas a realizar. |

| **Detalle Reunión** |
| --- |
| Durante la reunión, se revisaron los avances realizados en las tareas asignadas el 18/11/2024. El equipo presentó mejoras en el algoritmo de minería de datos, ajustes en la interfaz para garantizar mayor usabilidad, y avances significativos en el módulo de usuarios. Se discutieron algunos ajustes menores pendientes para optimizar las funcionalidades implementadas y se definieron prioridades para la próxima iteración. |

| **Acuerdos** | |
| --- | --- |
| **Tema** | **Acuerdo** |
| Minería de datos | Realizar pruebas adicionales para validar los algoritmos de proyecciones con diferentes escenarios. |
| Diseño y funcionalidad del sistema | Ajustar detalles visuales en la interfaz para asegurar mayor accesibilidad y usabilidad. |
| Módulo de usuarios | Finalizar el ajuste de permisos avanzados y roles personalizados. |

| **Compromisos** | | |
| --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Fecha** | **Responsable** |
| Validar algoritmos de minería de datos | 22/11/2024 | Felipe Vega |
| Revisar accesibilidad de la interfaz | 22/11/2024 | Luis Valenzuela |
| Completar ajustes finales en el módulo | 22/11/2024 | Víctor Reyes |

| **Observaciones** |
| --- |
| El equipo ha mantenido un ritmo constante en los avances y se encuentra alineado con los plazos establecidos. Se reforzará la validación de las soluciones implementadas para garantizar su eficacia y usabilidad. |