**Minuta de Reunión**

| **Reunión** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | **Autor** |
| R-3.2 | 3.2 | Tercera reunión del Proyecto de la fase 3 | | Víctor Reyes |
| **Fecha** | | **Ubicación** | **Proyecto** | |
| 22/11/2024 | | Duoc UC. | RescateSoft | |

| **Participantes** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Empresa** | **e-mail** |
|  |  |  |
| Luis Valenzuela  Víctor Reyes  Felipe Vega | 6.5 Labs | [lur.valenzuela@duocuc.cl](mailto:lur.valenzuela@duocuc.cl)  [vi.reyesp@duocuc.cl](mailto:vi.reyesp@duocuc.cl)  fel.vegag@duouc.cl |
|  |  |  |
|  |  |  |

| **Temas Tratados** |
| --- |
| * Validación de los resultados obtenidos en los ajustes realizados a minería de datos, interfaz y módulo de usuarios. * Discusión sobre la implementación final de las mejoras en base a retroalimentación recibida. * Evaluación del progreso general del equipo y revisión de tareas pendientes. |

| **Detalle Reunión** |
| --- |
| Se analizaron los avances logrados desde la reunión previa del 20/11/2024. En esta sesión, se destacó el trabajo avanzado en la optimización de minería de datos, las mejoras realizadas en el diseño de la interfaz para aumentar la accesibilidad, y los ajustes realizados en el módulo de usuarios. Además, se establecieron puntos de acción concretos para completar las tareas restantes y priorizar las validaciones finales antes de pasar a la siguiente etapa del proyecto. |

| **Acuerdos** | |
| --- | --- |
| **Tema** | **Acuerdo** |
| Minería de datos | Revisar la calidad de las proyecciones generadas y ajustar detalles finos. |
| Diseño y funcionalidad del sistema | Refinar componentes de la interfaz para optimizar la experiencia de usuario. |
| Módulo de usuarios | Finalizar permisos avanzados y personalización de roles adicionales. |

| **Compromisos** | | |
| --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Fecha** | **Responsable** |
| Revisar proyecciones de minería de datos | 24/11/2024 | Felipe Vega |
| Mejorar diseño en formularios avanzados | 24/11/2024 | Luis Valenzuela |
| Ajustar roles personalizados en el módulo | 24/11/2024 | Víctor Reyes |

| **Observaciones** |
| --- |
| El equipo continúa trabajando de forma consistente y se mantiene en línea con los objetivos establecidos. Se recalca la importancia de las pruebas finales para garantizar la calidad del producto. |