**Minuta de Reunión**

| **Reunión** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | **Autor** |
| R-3.4 | 3.4 | Quinta reunión del Proyecto de la fase 3 | | Luis Valenzuela |
| **Fecha** | | **Ubicación** | **Proyecto** | |
| 26/11/2024 | | Duoc UC. | RescateSoft | |

| **Participantes** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Empresa** | **e-mail** |
|  |  |  |
| Luis Valenzuela  Víctor Reyes  Felipe Vega | 6.5 Labs | [lur.valenzuela@duocuc.cl](mailto:lur.valenzuela@duocuc.cl)  [vi.reyesp@duocuc.cl](mailto:vi.reyesp@duocuc.cl)  fel.vegag@duouc.cl |
|  |  |  |
|  |  |  |

| **Temas Tratados** |
| --- |
| * Validación de la implementación final de las mejoras realizadas basadas en el feedback recibido. * Inicio del desarrollo e integración del módulo de recuperación de contraseñas. * Planificación para las pruebas del módulo de recuperación y su integración con el sistema actual. |

| **Detalle Reunión** |
| --- |
| Durante esta reunión, se revisaron las mejoras implementadas en el sistema, basadas en el feedback entregado en reuniones previas. El equipo confirmó que dichas mejoras han sido aplicadas de manera efectiva, logrando optimizar la minería de datos, el diseño avanzado del sistema y la configuración de roles.  Adicionalmente, se discutió el inicio de la implementación del módulo de recuperación de contraseñas, detallando los flujos necesarios y los puntos críticos que serán probados en futuras iteraciones. Se definieron las tareas necesarias para garantizar que la funcionalidad sea intuitiva, segura y eficiente. |

| **Acuerdos** | |
| --- | --- |
| **Tema** | **Acuerdo** |
| Validación de mejoras | Verificar los ajustes finales y realizar pruebas de rendimiento en todas las funcionalidades actualizadas. |
| Módulo de recuperar contraseña | Iniciar la implementación de la lógica para envío de correos y recuperación segura. |
| Integración y pruebas | Planificar pruebas integrales del sistema con el módulo de recuperación de contraseñas. |

| **Compromisos** | | |
| --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Fecha** | **Responsable** |
| Realizar pruebas finales de mejoras | 28/11/2024 | Felipe Vega |
| Diseñar flujo de recuperación | 28/11/2024 | Luis Valenzuela |
| Implementar lógica de recuperación | 28/11/2024 | Víctor Reyes |

| **Observaciones** |
| --- |
| El equipo ha logrado completar exitosamente las mejoras del sistema, y se encuentra listo para avanzar con la implementación del módulo de recuperación de contraseñas. Se resaltó la importancia de las pruebas integrales para garantizar una experiencia de usuario sólida y segura. |