**Minuta de Reunión**

| **Reunión** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | **Autor** |
| R-3.5 | 3.5 | Sexta reunión del Proyecto de la fase 3 | | Víctor Reyes |
| **Fecha** | | **Ubicación** | **Proyecto** | |
| 28/11/2024 | | Duoc UC. | RescateSoft | |

| **Participantes** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Empresa** | **e-mail** |
|  |  |  |
| Luis Valenzuela  Víctor Reyes  Felipe Vega | 6.5 Labs | [lur.valenzuela@duocuc.cl](mailto:lur.valenzuela@duocuc.cl)  [vi.reyesp@duocuc.cl](mailto:vi.reyesp@duocuc.cl)  fel.vegag@duouc.cl |
|  |  |  |
|  |  |  |

| **Temas Tratados** |
| --- |
| * Actualización del avance en el desarrollo del módulo de recuperación de contraseña. * Inicio de los planes de prueba para validar funcionalidades del módulo de recuperación. * Planificación para las pruebas de integración con el sistema principal y análisis de posibles riesgos. |

| **Detalle Reunión** |
| --- |
| Durante esta reunión, se revisaron los avances realizados en el desarrollo del módulo de recuperación de contraseñas, resaltando el progreso en la implementación de la lógica para el envío de correos y recuperación segura. Asimismo, se discutieron los planes de prueba que se llevarán a cabo para asegurar que el módulo cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales.  El equipo también analizó los puntos clave de las pruebas de integración con los otros módulos del sistema y discutió estrategias para mitigar riesgos identificados durante este proceso. |

| **Acuerdos** | |
| --- | --- |
| **Tema** | **Acuerdo** |
| Módulo de recuperación de contraseña | Finalizar el desarrollo de los flujos pendientes y afinar detalles de la lógica de recuperación. |
| Planes de prueba | Preparar los escenarios de prueba para validar todos los casos de uso relacionados con el módulo. |
| Integración con el sistema | Establecer puntos de control para evaluar la integración con los demás módulos del sistema. |

| **Compromisos** | | |
| --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Fecha** | **Responsable** |
| Finalizar lógica de recuperación | 30/11/2024 | Felipe Vega |
| Diseñar casos de prueba | 30/11/2024 | Luis Valenzuela |
| Preparar integración inicial | 30/11/2024 | Víctor Reyes |

| **Observaciones** |
| --- |
| El equipo se mantiene enfocado en cumplir con los plazos establecidos y garantizar la calidad del módulo de recuperación de contraseñas. Se destacó la importancia de los planes de prueba para identificar posibles fallos antes de la integración final. |