**Minuta de Reunión**

| **Reunión** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | **Autor** |
| R-2.2.4 | 2.2.4 | Cuarta reunión del Proyecto de la fase 2.2 | | Victor Reyes |
| **Fecha** | | **Ubicación** | **Proyecto** | |
| 20/10/2024 | | Duoc UC. | RescateSoft | |

| **Participantes** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Empresa** | **e-mail** |
|  |  |  |
| Luis Valenzuela  Victor Reyes  Felipe Vega | 6.5 Labs | [lur.valenzuela@duocuc.cl](mailto:lur.valenzuela@duocuc.cl)  [vi.reyesp@duocuc.cl](mailto:vi.reyesp@duocuc.cl)  fel.vegag@duouc.cl |
|  |  |  |
|  |  |  |

| **Temas Tratados** |
| --- |
| 1. Análisis de los progresos realizados en las funcionalidades del sistema. 2. Revisión del estado del proceso ETL y los ajustes realizados. 3. Actualización sobre las pruebas iniciales en minería de datos. 4. Planificación de las siguientes actividades |

| **Detalle Reunión** |
| --- |
| * Se revisaron los avances realizados en el desarrollo del sistema, enfocándose en los módulos en curso. * El proceso ETL continúa avanzando con ajustes adicionales para mejorar el rendimiento. * Los algoritmos de minería de datos están en proceso de ajuste para mejorar la precisión de los resultados obtenidos. * Se discutieron las tareas a priorizar en la próxima iteración. |

| **Acuerdos** | |
| --- | --- |
| **Tema** | **Acuerdo** |
| Sistema | Finalizar las funcionalidades pendientes de los módulos actuales. |
| Proceso ETL | Continuar con las pruebas y ajustes necesarios. |
| Minería de datos | Evaluar los resultados obtenidos y realizar mejoras continuas. |

| **Compromisos** | | |
| --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Fecha** | **Responsable** |
| Avance en los módulos del sistema | 22/10/2024 | Víctor Reyes |
| Seguir con el flujo ETL | 22/10/2024 | Luis Valenzuela |
| Afinar los algoritmos de minería de datos | 22/10/2024 | Felipe Vega |

| **Observaciones** |
| --- |
| * Los avances se mantienen según lo planificado, aunque algunos procesos requerirán más pruebas para garantizar su estabilidad. * El equipo reforzó la importancia de priorizar la calidad en cada entrega. |