**Minuta de Reunión**

| **Reunión** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | **Autor** |
| * + - * 1. R-2.2.7 | 2.2.7 | Séptima Reunión del Proyecto de la fase 2.2 | | Víctor Reyes |
| **Fecha** | | **Ubicación** | **Proyecto** | |
| 26/10/2024 | | Duoc UC. | RescateSoft | |

| **Participantes** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombres** | **Empresa** | **e-mail** |
|  |  |  |
| Luis Valenzuela  Victor Reyes  Felipe Vega | 6.5 Labs | [lur.valenzuela@duocuc.cl](mailto:lur.valenzuela@duocuc.cl)  [vi.reyesp@duocuc.cl](mailto:vi.reyesp@duocuc.cl)  fel.vegag@duouc.cl |
|  |  |  |
|  |  |  |

| **Temas Tratados** |
| --- |
| 1. Avance en el desarrollo de los módulos activos del sistema. 2. Continuidad en las tareas relacionadas con el proceso ETL. 3. Ajustes progresivos en los algoritmos de minería de datos. 4. Coordinación de actividades para la siguiente iteración. |

| **Detalle Reunión** |
| --- |
| * El trabajo en los módulos del sistema avanza de manera sostenida, ajustándose a los requerimientos definidos. * El flujo del proceso ETL sigue en desarrollo, con actividades enfocadas en optimizar su funcionalidad y precisión. * Los algoritmos de minería de datos han sido ajustados con mejoras observables, pero continúan siendo afinados para mejores resultados. * Se discutieron los puntos clave a priorizar en las próximas semanas, asegurando un progreso constante. |

| **Acuerdos** | |
| --- | --- |
| **Tema** | **Acuerdo** |
| Sistema | Mantener el enfoque en los desarrollos activos y en los ajustes necesarios. |
| ETL | Avanzar en la validación de flujos y datos procesados. |
| Minería de datos | Seguir ajustando y evaluando los resultados preliminares obtenidos. |

| **Compromisos** | | |
| --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Fecha** | **Responsable** |
| Ajustar funcionalidades en los módulos del sistema | 28/10/2024 | Víctor Reyes |
| Validar datos procesados en el ETL | 28/10/2024 | Luis Valenzuela |
| Refinar los algoritmos de minería de datos | 28/10/2024 | Felipe Vega |

| **Observaciones** |
| --- |
| * El equipo mantiene un avance alineado con las metas propuestas, reforzando los ajustes necesarios en cada etapa. * Se resaltó la importancia de monitorear el progreso en reuniones futuras para mantener el ritmo planificado. |